# نقشه راه ساخت **MVP واقعی BCGSP در ۶ ماه**

هدف این MVP فقط ساخت محصول نیست.

هدف واقعی:

```

رسیدن به Product–Market Fit

```

شاخص اصلی موفقیت:

```

10,000 Completed Diagnostics

```

---

# مرحله 1 — ماه 1

## Build Core Diagnostic MVP

هدف:

```

ساخت اولین نسخه محصول قابل استفاده

```

ویژگی‌های ضروری:

### 1. User Authentication

```

Signup

Login

Company profile

```

---

### 2. Strategic Diagnostic Questionnaire

پرسشنامه:

```

100 سوال

10 dimension

```

ویژگی UX:

```

progress bar

save progress

section navigation

```

---

### 3. Scoring Engine

محاسبه:

```

dimension scores

strategic score

risk score

```

---

### 4. Results Dashboard

نمایش نتایج:

```

Strategic score

Dimension radar chart

Top strategic gaps

```

---

### Tech Stack

Frontend

```

React / Next.js

```

Backend

```

FastAPI

```

Database

```

PostgreSQL

```

Hosting

```

AWS / Vercel

```

---

# مرحله 2 — ماه 2

## Strategy Recommendation Engine (v1)

هدف:

```

تبدیل تشخیص به توصیه استراتژیک

```

در این مرحله هنوز AI پیچیده نیاز نیست.

سیستم:

```

Rule-based engine

```

مثال:

```

IF retention < 50

THEN recommend customer success strategy

```

خروجی:

```

Top 5 strategic recommendations

```

---

# مرحله 3 — ماه 3

## Strategy Roadmap Generator

سیستم باید تولید کند:

```

execution roadmap

```

ساختار:

Quick Wins

```

0–3 months

```

Core Moves

```

3–12 months

```

Long-term Strategy

```

1–3 years

```

---

### Dashboard جدید

کاربر می‌بیند:

```

strategic roadmap

priorities

recommended actions

```

---

# مرحله 4 — ماه 4

## Consultant Marketplace (Basic)

مشکل بزرگ SMEها:

```

execution gap

```

بنابراین باید مشاوران اضافه شوند.

ویژگی‌ها:

Consultant profiles

```

expertise

industries

ratings

```

---

Request consulting

```

SME posts project

consultants apply

```

---

Revenue

```

15% commission

```

---

# مرحله 5 — ماه 5

## Data Intelligence Layer

در این مرحله سیستم باید شروع کند به ساخت **Strategic Data Moat**.

اضافه می‌شود:

Benchmark system

مثال:

```

Average strategic score for SaaS startups

```

---

Comparative dashboard

کاربر می‌بیند:

```

Your company vs industry benchmark

```

---

# مرحله 6 — ماه 6

## Growth Engine + PLG

تمرکز کامل روی رشد.

---

### Free Strategic Diagnostic

Landing page ساده:

```

Get Your Strategic Score in 10 Minutes

```

---

### Viral Loop

بعد از تشخیص:

```

share results

download report

```

---

### Founder Reports

مثال:

```

Top 10 strategic mistakes startups make

```

این گزارش‌ها باعث جذب کاربران جدید می‌شود.

---

# Growth Plan

ماه اول

```

100 SMEs

```

---

ماه سوم

```

1,000 SMEs

```

---

ماه ششم

```

10,000 SMEs

```

---

# KPI های حیاتی

Signup conversion

```

>30%

```

Diagnostic completion

```

>60%

```

Recommendation engagement

```

>50%

```

---

# تیم لازم برای MVP

حداقل تیم:

Product Lead / Founder

```

1

```

Backend Engineer

```

1

```

Frontend Engineer

```

1

```

AI/Data Engineer

```

1

```

Product Designer

```

1

```

Growth Lead

```

1

```

---

# هزینه MVP

اگر تیم کوچک باشد:

۶ ماه اول:

```

$300k – $600k

```

---

# نتیجه پس از ۶ ماه

اگر همه چیز درست اجرا شود:

```

10,000 SMEs

$20k–$50k MRR

Strong dataset

```

در این مرحله می‌توان جذب سرمایه کرد.

---

# Seed Round Target

سرمایه مورد نیاز:

```

$3M – $5M

```

Valuation:

```

$15M – $25M

```

---

✅ در این مرحله پروژه شما تبدیل می‌شود به:

```

AI Strategic Intelligence Platform

```

که می‌تواند به یک **Unicorn** تبدیل شود.

---

اگر بخواهید، می‌توانم یک تحلیل بسیار مهم دیگر انجام دهم که معمولاً تعیین می‌کند آیا این ایده واقعاً **۱ میلیارد دلاری است یا نه**:

**تحلیل اندازه بازار (TAM / SAM / SOM) واقعی برای این پلتفرم.**