# طراحی **تیم واقعی BCGSP در ۳ سال اول**

هدف این طراحی این است که پلتفرم بتواند از:

```

MVP

→ Product-Market Fit

→ Global Scale

```

حرکت کند.

ساختار تیم در سه فاز طراحی می‌شود.

---

# Phase 1 — MVP Stage

(0 تا 12 ماه)

هدف:

```

Build MVP

Launch product

First 1,000 SMEs

```

در این مرحله تیم باید **بسیار کوچک ولی بسیار قوی** باشد.

اندازه تیم:

```

6 – 10 نفر

```

---

## 1. Founder / CEO

مسئول:

- Vision

- Product strategy

- Fundraising

- Partnerships

مهارت لازم:

```

Strategy + product thinking

```

---

## 2. CTO

مسئول:

- Architecture

- AI engine

- Backend systems

تکنولوژی‌ها:

```

Python

FastAPI

PostgreSQL

Neo4j

AI systems

```

---

## 3. Full‑Stack Engineer

مسئول:

- Frontend

- API integration

- dashboards

تکنولوژی:

```

React

Next.js

TypeScript

```

---

## 4. AI / Data Engineer

مسئول:

- Diagnostic scoring

- Strategy engine

- Data pipelines

تکنولوژی:

```

Python

ML

Data modeling

```

---

## 5. Product Designer

مسئول:

```

UX

Product flows

Strategic dashboard

```

چون محصول پیچیده است UX بسیار مهم است.

---

## 6. Growth / Marketing Lead

مسئول:

```

user acquisition

content

community

```

کانال‌ها:

```

LinkedIn

Founder communities

Accelerators

```

---

## تیم MVP

```

CEO

CTO

Full‑stack

AI engineer

Designer

Growth

```

تقریباً:

```

6 نفر

```

---

# Phase 2 — Product‑Market Fit

(سال 1 تا 2)

هدف:

```

10k SMEs

$1M ARR

```

تیم بزرگ‌تر می‌شود.

اندازه:

```

15 – 25 نفر

```

---

## تیم Product

Product Manager

مسئول:

```

feature roadmap

user feedback

prioritization

```

---

## تیم Engineering

تقسیم می‌شود:

Backend engineers

```

API

microservices

```

Frontend engineers

```

dashboard

UX

```

Data engineers

```

analytics

benchmark data

```

---

## تیم AI

اینجا بسیار مهم می‌شود.

نقش‌ها:

ML Engineer

```

strategy ranking models

```

AI Engineer

```

LLM integration

```

Data Scientist

```

benchmark analysis

```

---

## تیم Customer Success

برای SaaS بسیار حیاتی است.

وظایف:

```

onboarding SMEs

help with diagnostics

collect feedback

```

---

## تیم Growth

وظایف:

```

SEO

content

community

product-led growth

```

---

## تیم Sales

برای پلن‌های بزرگ‌تر.

---

# Phase 3 — Scale Stage

(سال 2 تا 4)

هدف:

```

100k companies

$10M ARR

```

اندازه تیم:

```

50 – 80 نفر

```

---

# سازمان اصلی

چهار دپارتمان شکل می‌گیرد.

---

## 1. Product & Engineering

تقریباً:

```

25 – 30 نفر

```

شامل:

- backend

- frontend

- AI

- data

---

## 2. Strategy Intelligence Team

یک تیم خاص برای این محصول.

وظیفه:

```

design strategy models

update knowledge graph

benchmark analysis

```

اعضا:

- strategy analysts

- data scientists

---

## 3. Growth

تقریباً:

```

15 نفر

```

کانال‌ها:

```

content

SEO

community

paid acquisition

```

---

## 4. Customer Success & Sales

وظایف:

```

SME onboarding

consultant marketplace

enterprise clients

```

---

# ساختار رهبری

در این مرحله C‑Level اضافه می‌شود.

---

## CEO

Vision

Fundraising

---

## CTO

Technology

AI

---

## CPO

Product strategy

---

## Head of Growth

Acquisition

---

## Head of Data

Data moat

---

# هزینه تیم

### MVP

تقریباً:

```

$40k – $70k/month

```

---

### PMF Stage

تقریباً:

```

$120k/month

```

---

### Scale Stage

تقریباً:

```

$400k/month

```

---

# اشتباه رایج استارتاپ‌ها

خیلی‌ها فکر می‌کنند:

```

First build AI

```

اما درست این است:

```

First build product

then build intelligence

```

---

# مهم‌ترین استخدام برای BCGSP

اگر فقط یک نفر فوق‌العاده داشته باشید:

```

AI + Strategy hybrid

```

این فرد بسیار کمیاب است.

---

✅ حالا تقریباً تمام بخش‌های حیاتی طراحی شده‌اند:

- Architecture

- AI Engine

- Diagnostic Model

- Data Moat

- Business Model

- Team

اما هنوز **یک موضوع بسیار مهم که موفقیت واقعی استارتاپ را تعیین می‌کند** باقی مانده:

طراحی **Product Experience واقعی برای SME**

چون اگر UX بد باشد:

```

هیچ‌کس پرسشنامه 100 سوالی را کامل نمی‌کند

```

اگر بخواهید می‌توانم طراحی کنم:

**UX واقعی پلتفرم BCGSP (از ورود کاربر تا دریافت استراتژی)**

که یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های این محصول است.