خیلی خوب. پس از اینجا به بعد **با عینک اجرای واقعی تیم (Execution‑First)** جلو می‌رویم، نه ارائه به VC.

آنچه می‌خوانید یک **Operating Playbook** است: *چه کسی، چه کاری، با چه خروجی، در چه زمانی*.

---

# ✅ Playbook اجرای واقعی تیم

**Business Transformation & Tokenized Sukuk Platform**

---

## 0. اصول حاکم بر اجرا (Non‑Negotiables)

قبل از ورود به فازها، این ۵ اصل باید پذیرفته شود:

1. **Product‑Led، نه Consulting‑Led**

2. **هر ۸ هفته یک Release قابل فروش**

3. **No Over‑Engineering قبل از Revenue**

4. **FinTech بعد از Product‑Market Fit**

5. **Compliance by Partnership (نه In‑House)**

---

## Phase 1 — Build Strategy SaaS (MVP واقعی)

**مدت: 0 تا 6 ماه**

---

## 🎯 هدف اجرایی

- فروش واقعی به SME

- جمع‌آوری داده واقعی

- ساخت هسته تصمیم‌سازی

---

## 👥 تیم حداقلی (7 نفر)

| نقش | Headcount | توضیح |

|---|---|---|

| Product Owner | 1 | شما / نماینده شما |

| Tech Lead | 1 | تصمیم فنی |

| Full‑Stack Dev | 2 | Front + Back |

| Strategy SME | 1 | ترجمه دانش |

| UI/UX | 1 | سادگی |

| Ops / QA | 1 | تحویل |

> ❗ هیچ Data Scientist، Blockchain، یا AI Engineer در این فاز نیاز نیست.

---

## 🧱 ساختار اسپرینت‌ها (8 هفته‌ای)

### Sprint 1 (هفته 1–8): Diagnosis Engine

**Deliverables**

- Business Profile Input

- Industry Benchmark (Rule‑Based)

- Strategy Gap Output

- PDF Report Export

✅ قابل فروش از هفته 8

---

### Sprint 2 (هفته 9–16): Strategy Design

**Deliverables**

- Strategic Options Generator

- Ranking Logic

- OKR Draft

- Roadmap Output

---

### Sprint 3 (هفته 17–24): Execution Layer

**Deliverables**

- KPI Dashboard

- Initiative Tracker

- Progress Scoring

---

## ✅ Definition of Done (Phase 1)

- 50+ SME پول‌پرداز

- ARPA ≥ $2,000

- Report‑Driven Value (نه مشاوره)

- Onboarding < 2 ساعت

---

## Phase 2 — Financial Simulation Engine

**مدت: 6 تا 12 ماه**

---

## 🎯 هدف اجرایی

- عددی‌کردن تصمیم

- افزایش LTV

- آماده‌سازی برای تأمین مالی

---

## 👥 تیم افزایشی (+3 نفر)

| نقش | Headcount |

|---|---|

| Financial Engineer | 1 |

| Data Engineer | 1 |

| Backend Dev | 1 |

---

## 🧱 خروجی‌های اجرایی

- Financial Model Builder

- Scenario Engine

- Capital Readiness Score

- Funding Path Recommendation

---

## ✅ Definition of Done (Phase 2)

- 70% کاربران از Simulation استفاده می‌کنند

- Upgrade Rate > 30%

- مدل مالی قابل استفاده برای سرمایه‌گذار

---

## Phase 3 — Financing Engine (Soft Launch)

**مدت: 12 تا 24 ماه**

---

## 🎯 هدف اجرایی

- درآمد مالی

- بدون ریسک رگولاتوری مستقیم

---

## 👥 تیم افزایشی (+5 نفر)

| نقش | Headcount |

|---|---|

| FinTech PM | 1 |

| Legal / Compliance | 1 |

| Blockchain Dev | 1 |

| Risk Analyst | 1 |

| Partnership Lead | 1 |

---

## 🧱 اجرای هوشمند (Low‑Risk)

✅ **NOT**

- بانک مجازی

- صرافی

- Custody

✅ **YES**

- Partner‑Led Issuance

- White‑Label Sukuk

- SPV External

---

## 🧱 خروجی‌ها

- Financing Eligibility Engine

- Sukuk Structuring Wizard

- Token Issuance (Partner API)

- Success Fee Billing

---

## ✅ Definition of Done (Phase 3)

- 10% کاربران وارد تأمین مالی

- حداقل 5 Deal موفق

- Avg Ticket ≥ $300K

---

## Phase 4 — Marketplace (Controlled)

**مدت: 24 تا 36 ماه**

---

## 🎯 هدف اجرایی

- Network Effect

- Repeat Transactions

---

## 👥 تیم افزایشی (+4 نفر)

| نقش | Headcount |

|---|---|

| Marketplace PM | 1 |

| Smart Contract Lead | 1 |

| Frontend Dev | 1 |

| Data Analyst | 1 |

---

## 🧱 خروجی‌ها

- Issuer / Investor Portals

- Deal Room

- Portfolio Dashboard

- Secondary Transfer (Restricted)

---

## ✅ Definition of Done (Phase 4)

- 2‑Sided Liquidity

- Repeat Issuers

- Monthly GMV Growth

---

## 🔁 Operating Rhythm (خیلی مهم)

| سطح | ریتم |

|---|---|

| تیم فنی | Weekly Sprint |

| محصول | Bi‑Weekly Review |

| استراتژی | Monthly |

| سرمایه‌گذار | Quarterly |

---

## 🧠 تصمیم‌گیری محصول (RICE ساده)

\[

Score = \frac{Reach \times Impact}{Effort}

\]

✅ بدون بحث فلسفی

---

## 🛑 اشتباهات کشنده (تجربه‌محور)

❌ ساخت AI زودهنگام

❌ استخدام Legal تمام‌وقت زود

❌ Blockchain قبل از Deal

❌ KPIهای Vanity

❌ Customization بیش از حد

---

## ✅ اگر بخواهم فردا شروع کنم…

**Week 1 Checklist:**

- Tech Lead انتخاب شود

- Scope Sprint 1 Freeze

- 10 SME Pilot امضا شود

- Pricing MVP تعیین شود

---

## 🚀 قدم بعدی پیشنهادی (کاملاً اجرایی)

می‌توانم یکی از این‌ها را دقیق طراحی کنم:

1. 🧩 **Backlog واقعی Sprint 1 (Task‑Level)**

2. 🧠 **PRD کامل MVP (برای تیم فنی)**

3. 👥 **Job Description هر نقش**

4. 📊 **OKR فصلی تیم اجرا**

بگویید **اول کدام را می‌خواهید**—همان را با جزئیات عملیاتی می‌سازم.